캡스톤 디자인 11월 2주차 보고서

| 주제 명 | 전시장(박람회) 부스 매니지먼트 서비스 |  |
| --- | --- | --- |
| 5조 | 16011084 심재호, 16011152 박재형, 17011005 정행석, 17013152 최종혁 | 2021.11.05.~2021.11.11 |

| 기본 계획 | 박람회에 참가하고자 하는 기업들의 부스 예약 과정 지원과, 박람회의 ESL 종합 관리 서비스를 구현 |
| --- | --- |
| 금주 계획 | - 매니저 페이지 UI 퍼블리싱 마무리단계 - 관리자 페이지 UI 퍼블리싱 초안작성 - 데이터베이스를 연동하여 로그인 및 회원가입 작업 - 회원가입시 이메일 인증 작업 및 이메일 중복 확인 기능 - 회원탈퇴 기능 - reservation 데이터베이스 테이블 생성 |
| 금주의 수행 내용 및 이슈, 이슈 해결 방안 | 심재호 - 비밀번호, 사업자번호, 연락처수정 페이지 및 회원탈퇴 페이지 등 css 중앙배치 수정 - 헤더 컴포넌트 수정 (태블릿 반응형 추가 및 일부 css 수정) - 메인페이지, 부스선택페이지, 예약페이지 반응형 추가 및 수정작업과 css 추가 수정작업 - 관리자 로그인 페이지 UI 구현 박재형 - 회원가입란 전화번호 입력 시 하이픈 삽입기능으로 가시성 확보 - css문서 겹치는 내용 수정 정행석 - 관리자 페이지 Header 및 SideBar 구현 - 관리자 페이지 메인 컴포넌트 Rout 설정 - 이메일 인증 기능 구현 - 로그아웃 시 세션에 저장된 정보 삭제 기능 구현 - Redux 적용 방법 스터디 최종혁 - 둘둘셋셋 <대표적인 매니저 UI 페이지> -로그인 페이지, 메인페이지- -예약 페이지, 부스 선택 페이지- -관리자 페이지 초안- <이슈> 매니저페이지 초안 컴포넌트 변경에 오류 발생하였으나 오류를 찾고 해결완료. Merge 진행중 필요 없는 파일들을 정리완료. 이메일 인증메일이 너무 늦게 오는 이슈 발생. (해결방안 모색중) <조 활동 내용> -11월 07일 (건대입구 카페) 스터디모임 진행 -11월 09일 서버와 프론트 merge 진행 -11월 11일 Esl 관련 교육 |
| 차주 수행 계획 | - 매니저 페이지 UI 마무리 - 관리자 페이지 UI 구현 - Zoom and pan 기능 연구 - 부스 모듈 클릭시 팝업창으로 부스 정보 표시 - 부스 정보 DB와 연동 - 인터넷 err페이지 구현 및 정리 - 인터넷 연결 문제시 api 설정 및 페이지 구현 |
| 참고 문헌 | - https://deeplify.dev/front-end/markup/position-sticky (스크롤을 내릴 때 해당 div내용이 같이 내려오는 법) - https://coding-hwije.tistory.com/5?category=856854(이메일인증 방법) |