## Slide 1: CBD SW개발 표준 산출물 관리 가이드 소개

## Slide 2: 1. CBD SW개발 표준 산출물 관리 가이드 개요
목 차
2. 단계별 산출물 종류
l 분석
l 설계
l 구현
l 시험

## Slide 3: 1. CBD SW개발 표준 산출물 관리 가이드 개요
v 추진배경
n 발주자가 필수적으로 요구해야 하는 산출물의 기준 부재
Ø 사업자가 제시한 방법론에 의지
Ø 산출물이 적정하게 작성되는지 확인 어려움
산출물 작성
n 자체방법론을 소유하고 있지 않은 중소 사업자의 어려움
n 시스템 운영,유지보수 시 산출물 관리 부재
n 정보시스템 구축‧운영 지침 제45조
Ø 발주자는 운영 및 유지보수 등에 필요한 표준산출물을 지정하여 정보시스템 구축 사업자에게 제출을 요구
Ø 한국정보화진흥원은 이에 근거하여 표준산출물에 대한 가이드를 작성하여 공지(‘12.12.15)
※ www.nia.or.kr (한국정보화진흥원)_정보화자료실_정책/지침/법령

## Slide 4: 1. CBD SW개발 표준 산출물 관리 가이드 개요
v 특징
n 객체지향 및 CBD 개발에서 사용할 수 있는 25개의 산출물을 정의
n 산출물 양식 및 항목은 실제 프로젝트에서 사용 시 프로젝트 특성에 맞게 수정하거나 추가하여 사용 가능
n 각 산출물은 ID를 부여하여, 이전단계 산출물의 관련ID를 참조 하여 산출물간 연관성 추적 용이
n 타방법론을 사용하는 경우는 제시한 산출물의 기능을 참조하 여 필요한 산출물 도출 가능

## Slide 5: 1. CBD SW개발 표준 산출물 관리 가이드 개요
v 산출물 흐름도
분석단계 설계단계 구현단계
시험단계
요구사항 정의 및 분석
유스케이스
명세서
사용자 요구사항정의서
시험 실시
통합시험결과서
시스템시험결과서
인수시험결과서
사용자 인수
인수시험시나리오
RFP
제안서 사업수행계 획서 회의록
…
클래스 설계
클래스설계서
컴포넌트 설계
컴포넌트 설계서
설계서
화면설계
사용자 인터페이스
데이터베이스 설계
엔티티 관계 모형 기술서
데이터베이스 설계서
컨버전 설계
데이터 전환 및 초기데이터 설계서
총괄시험 계획서
테스트 설계
통합시험 시나리오
시스템시험 시나리오
단위시험 케이스
아키텍처설계
아키텍처 설계서
인터페이스설계
인터페이스 설계서
프로그램 코딩
프로그램코드 단위시험결과서
데이터베이스 구현
데이터베이스 테이블
사용자 교육
사용자 지침서
운영자지침서
시스템설치
시스템 설치 결과서
요구사항 추적
요구사항 추적표

## Slide 6: 2. 단계별 산출물 종류
v 분석 단계
분석단계
요구사항 정의 및 분석
유스케이스 명세서
사용자 요구사항정의서
RFP
제안서 사업수행계획서 회의록
…
코드 | 산출물명 | 내용
R1 | 사용자 요구사항 정의서 | - 발주자 업무를 요구사항으로 도출하여 기술 - 기능 및 비기능 요구사항을 빠짐없이 도출
R2 | 유스케이스 명세서 | - 요구사항별로 해당시스템과 사용자와의 상호작용을 파악하여 업무흐름을 분석하고 기술
R3 | 요구사항 추적표 | - 분석, 설계, 구현, 시험 단계의 주요 산출물을 상호 매핑하여 추적

## Slide 7: 2. 단계별 산출물 종류
v 설계 단계
설계단계
클래스 설계
클래스설계서
컴포넌트 설계
컴포넌트 설계서
화면설계
사용자
인터페이스 설계서
컨버전 설계
데이터 전환 및 초기데이터 설계서
총괄시험 계획서
데이터베이스 설계
엔티티 관계 모형 기술서
데이터베이스 설계서
테스트 설계
통합시험 시나리오
시스템시험 시나리오
단위시험 케이스
아키텍처설계
아키텍처 설계서
인터페이스설계
인터페이스 설계서

## Slide 8: 2. 단계별 산출물 종류 v 설계 단계
코드 | 산출물명 | 내용
D1 | 클래스 설계서 | - 유스케이스 별로 클래스간 업무흐름과 클래스들의 연관관계를 표현
D2 | 사용자 인터페이스 설계서 | - 사용자 화면의 상세 설계 내역을 기술
D3 | 컴포넌트 설계서 | - “클래스 설계서”의 클래스들을 그룹핑하여 컴포넌트 식별
D4 | 인터페이스 설계서 | - 시스템간 내․외부 인터페이스를 기술
D5 | 아키텍처 설계서 | - 시스템의 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 구성을 전체적으로 파악할 수 있도록 기술
D6 | 총괄시험 계획서 | - 개발 결과물에 대한 단계별 시험을 실시하기 위하여 필요한 시험 방법 및 소요자원, 일정 등 총괄적인 시험 계획을 수립
D7 | 시스템시험 시나리오 | - 시스템의 비기능 요구사항에 대한 시험을 수행하기 위하여 시험 항목, 시험 절차 및 기준, 시나리오를 작성
D8 | 엔티티 관계 모형 기술서 | - 엔티티에 대한 명세를 기술하고 엔티티간의 관계를 표현
D9 | 데이터베이스 설계서 | - 설계된 테이블과 인덱스를 데이터베이스 공간에 맵핑시키기 위한 물리 모델을 기술
D10 | 통합시험 시나리오 | - 각 응용 프로그램의 단위 프로그램 내에서의 사용자 요구사항을 만족하는지를 검증하기 위한 시나리오를 작성
D11 | 단위시험 케이스 | - 컴포넌트 프로그램의 오류를 검출할 목적으로 시험 케이스를 작성
D12 | 데이터 전환 및 초기데이터 설계서 | - 구축할 초기 데이터가 있거나 전환할 데이터가 존재할 경우 데이터 이행을 위한 계획 수립

## Slide 9: 2. 단계별 산출물 종류
v 구현 단계
구현단계
프로그램 코딩
프로그램코드
단위시험결과서
데이터베이스 구현
데이터베이스 테이블
코드 | 산출물명 | 내용
I1 | 프로그램 코드 | - 프로그램 목록 및 소스코드 작성
I2 | 단위시험 결과서 | - “단위시험 케이스”에 따라 수행한 시험 결과를 기술
I3 | 데이터베이스 테이블 | - 데이터베이스의 테이블, 초기데이터 등을 생성하기 위한 생성 스크립트 작성

## Slide 10: 2. 단계별 산출물 종류
v 시험 단계
시험단계
사용자 교육
사용자 지침서
운영자지침서
사용자 인수
인수시험시나리오
인수시험결과서
시험 실시
통합시험결과서
시스템시험결과서
시스템설치
시스템 설치 결과서
10

## Slide 11: 2. 단계별 산출물 종류 v 시험 단계
코드 | 산출물명 | 내용
T1 | 통합시험 결과서 | - “총괄시험 계획서”와 “통합시험 시나리오”에 따라서 수행한 시험 결과를 기술
T2 | 시스템시험 결과서 | - “총괄시험 계획서”와 “시스템시험 시나리오”에 따라서 수행한 시험 결과를 기술
T3 | 사용자 지침서 | - 사용자가 시스템을 효과적으로 사용할 수 있도록 기능적인 설명과 기타 예외처리에 대한 내용을 기술
T4 | 운영자 지침서 | - 운영자가 시스템을 효과적으로 관리 및 운영할 수 있도록 시스템 관리 및 운영에 대한 내용을 기술
T5 | 시스템 설치 결과서 | - 사업자가 시스템을 발주자에게 인도․설치하기 위한 설치환경의 내용을 기술
T6 | 인수시험 시나리오 | - 발주자가 인수를 위하여 시스템이 요구사항을 만족하는지를 검증하기 위한 시나리오를 작성
T7 | 인수시험 결과서 | - “총괄시험 계획서”와 “인수시험 시나리오”에 따라서 수행한 시험 결과를 기술 11

## Slide 12
12
Q  A